**Usnesení OZ Velký Luh**

**č. 35/2018**

 **ze dne 13.2. 2018**

**Zastupitelstvo obce Velký Luh**

Ad 1) **schvaluje** navrhovatele zápisu N. Bikarovou a M.Krausovou a ověřovateli zápisu V.Krause aj. Gembického.

Ad 2) **schvaluje**  navržený program doplněný o bod 7**)** Návrh smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovod „A“ a návrh Dohody mezi obcí Velký Luh a firmou Chevak Cheb a.s. a bod č. 8) Rozpočtové opatření č. 1/2018., pro: 7, proti:0

Ad 3) **schvaluje** kontrolu usnesení č. 34 ze dne 18.1.2018

Ad 4) **schvaluje** návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13.11.2017 na akci „Rozšíření vodovodu a kanalizace, Velký Luh“ . Dodatkem se navyšuje cena za dílo o 92.732,60 Kč bez DPH z důvodu neúnosného podloží - velkého množství jílů, který nešel řádně zhutnit a proto musel být odvezen a nahrazen kamenivem, a doplněn o geotextilii, s čímž stávající rozpočet nepočítal. Po kontrole rozpočtu dozorem stavby jej zastupitelé odsouhlasili v poměru pro:7, proti:0. **Pověřuje** starostku podpisem dodatku č. 1 ke SoD.

Ad 5) **schvaluje** žádost o dar na společenskou činnost pro Český svaz včelařů ve Skalné ve výši 1.000 Kč. **Pověřuje** starostku podpisem darovací smlouvy a úhradou odsouhlasené částky na účet ČSV, uvedený v žádosti.

Ad 6) **bere na vědomí a schvaluje** informací od České asociace odpadového hospodářství, která upozorňuje na riziko navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Velký Luh nesouhlasí s podobnými novelizaci zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. Pro: 7, proti: 0

Ad 7) **schvaluje** v souvislosti s dokončenou akcí „Rozšíření vodovodu a kanalizace, Velký Luh“ návrh Dohody mezi obcí a firmou Chevak Cheb a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. Podstatou dohody je kvalitní a plynulý provoz nově vybudovaného vodovodu napojeného na stávající vodovodní řad a dále schvaluje návrh Smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu - vodovod „A“ mezi obcí Velký Luh a firmou Chevak Cheb a. s., jde o provozování nově vybudovaného vodovodu, který na základě této smlouvy bude provozovat firma Chevak na dobu určitou tj. do 31.1.2019. **Pověřuje** starostku **podpisem dohody i smlouvy**, pro: 7, proti: 0

**Ad 8) schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2018 ke dni 13.2.2018 dle přílohy, pro: 7, proti: 0

 **Navrhovatelé: N. Bikarová, M. Krausová**

 **Ověřovatelé: V. Kraus, J.Gembický**

 **Starostka: J. Vrábelová**

 **Místostarostka: M. Krausová**